TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: |  |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: |  |
| Lớp: |  |
| Ngày nộp: |  |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

# Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

# Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must-have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must-have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Could-have |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Should-have |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Won't-have |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Must-have |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Could-have |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Should-have |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Won't-have |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Won't-have |

## Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

R01: Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP: - Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? KHÔNG. - Tại sao? Mục đích cốt lõi của ứng dụng là "đặt lịch khám trực tuyến". Nếu không có cơ chế đăng ký/xác thực danh tính bệnh nhân qua SĐT và OTP, hệ thống không thể định danh người dùng, dẫn đến việc không thể lưu giữ thông tin lịch hẹn chính xác và tạo ra nguy cơ bị spam lịch hẹn ảo, làm tê liệt phòng khám.

R02: Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile - Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? KHÔNG. - Tại sao? Đặt lịch trực tuyến là một quy trình hai chiều. Bệnh nhân đặt lịch thì bác sĩ phải tiếp nhận được thông tin để chuẩn bị khám. Nếu bác sĩ không thể xem lịch khám trong ngày, luồng vận hành của phòng khám sẽ gãy đổ hoàn toàn, lịch hẹn trực tuyến không có giá trị kết nối với thực tế.

## Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (ghi tên requirement):

3 câu hỏi cho requirement này:

R07 - Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) - Câu hỏi 1 (Khám phá giá trị thực): "Nếu trong phiên bản đầu tiên (MVP), bệnh nhân vẫn đặt lịch trực tuyến bình thường nhưng sẽ thanh toán bằng tiền mặt/quẹt thẻ trực tiếp tại quầy khi đến khám, thì phòng khám có bị mất khách hàng ngay lập tức không?" - Câu hỏi 2 (Đánh giá mức độ khẩn cấp): "Việc tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba thường mất nhiều thời gian kiểm thử bảo mật. Nếu vì tính năng này mà ứng dụng bị trễ deadline 8 tuần, ông/bà có sẵn sàng đánh đổi không?" - Câu hỏi 3 (Tìm giải pháp thay thế tạm thời): "Trong 3 tháng đầu, nếu chúng ta chỉ hiển thị số tài khoản ngân hàng của phòng khám kèm mã QR chuyển khoản tĩnh để bệnh nhân chụp màn hình gửi xác nhận, thay vì tích hợp API tự động, thì có đủ đáp ứng nhu cầu giai đoạn đầu không?"

Requirement Should Have thứ 2 (ghi tên requirement):

3 câu hỏi cho requirement này:

R06 - Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau - Câu hỏi 1: "Trong số 3 cơ sở hiện tại, có cơ sở nào chiếm lượng bệnh nhân áp đảo (ví dụ trên 70%) không? Chúng ta có thể chạy thử nghiệm (Pilot) hệ thống tại 1 cơ sở chính trước để tối ưu quy trình trong 8 tuần đầu không?" - Câu hỏi 2: "Quy trình tiếp đón và phân lịch của 3 cơ sở hiện tại đã đồng bộ chưa? Nếu áp dụng chung một hệ thống ngay bây giờ, các cơ sở nhỏ hơn có đủ hạ tầng và nhân sự để vận hành app không?" - Câu hỏi 3: "Nếu phiên bản đầu tiên chỉ cho phép chọn cơ sở chính, và ghi chú địa chỉ của 2 cơ sở còn lại bằng text để bệnh nhân tự lưu ý, thì có ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của tháng đầu tiên không?"

## Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

Hạ cấp R07 (Tích hợp thanh toán trực tuyến) từ Should Have xuống Could Have (hoặc Won't Have): - Lý do: Việc tích hợp các cổng thanh toán (VNPay, MoMo) đòi hỏi thủ tục pháp lý, kiểm thử môi trường Sandbox/Production rất nghiêm ngặt và dễ phát sinh lỗi phát triển. Trong bối cảnh 5 tuần, nhóm 3 dev cần ưu tiên hoàn thiện luồng đặt lịch cốt lõi. Bệnh nhân hoàn toàn có thể trả tiền mặt tại quầy mà không làm gián đoạn việc đặt lịch khám.

Hạ cấp R06 (Đặt lịch tại 3 cơ sở) từ Should Have xuống Could Have: - Lý do: Phát triển hệ thống quản lý lịch cấu hình riêng cho cả 3 cơ sở song song đòi hỏi thiết kế database phức tạp hơn và tăng khối lượng công việc kiểm thử. Hạ cấp xuống mức chỉ áp dụng cho 1 cơ sở duy nhất trong phiên bản đầu tiên giúp giảm tải áp lực code cho developer, đảm bảo hệ thống chạy ổn định, không bị rối loạn cấu hình phân tán.

# Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

## Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đây là hoạt động đối chiếu phần mềm được xây dựng với tài liệu đặc tả (SRS) xem có đúng thiết kế kỹ thuật hay không ("Làm đúng cách" - Building the product right).

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Hoạt động này hướng tới người dùng cuối để xác nhận xem giải pháp đưa ra có giải quyết được bài toán thực tế và phù hợp với thói quen của họ không ("Làm đúng việc" - Building the right product).

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đây là hoạt động kiểm tra tính toàn vẹn, tính nhất quán nội bộ giữa các tài liệu kỹ thuật (Static testing/Review) trước khi tiến hành code, đảm bảo quy trình làm việc chính xác.

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: So sánh giữa "Yêu cầu phần mềm" (Software) và "Yêu cầu kinh doanh" (Business) là để đảm bảo những gì đội kỹ thuật định làm thực sự phản ánh đúng và phục vụ đúng cho mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp/khách hàng.

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Hệ thống đã vượt qua khâu Verification vì code chạy đúng theo các test case đã thiết kế. Tuy nhiên, nó thất bại ở khâu Validation vì tính năng tạo ra không đáp ứng đúng kỳ vọng kinh doanh và thực tế vận hành của giám đốc phòng khám.

## Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

Phân tích TH5:

1. Điều gì đã xảy ra? Dự án rơi vào bẫy "Sản phẩm chạy tốt nhưng không ai dùng được". Đội ngũ phát triển đã thực hiện cực kỳ tốt công tác Verification (chứng minh bằng việc 200 automated test đều PASS, hệ thống không có lỗi kỹ thuật). Tuy nhiên, dự án thất bại ở khâu Validation do thông tin đầu vào bị sai lệch hoặc thiếu thực tế: Việc bắt buộc bệnh nhân nhập cả CMND lẫn thẻ BHYT vô tình tạo ra rào cản quá lớn, gây bất tiện cho người dân và đi ngược lại mục tiêu "đơn giản hóa việc đặt lịch" của giám đốc phòng khám.

2. Cách ngăn chặn và giai đoạn thực hiện: Nếu là BA, tôi đã có thể ngăn chặn tình huống này ngay từ Giai đoạn Thu thập và Khảo sát Yêu cầu (Requirements Elicitation & Analysis) ở đầu dự án bằng cách: - Phỏng vấn kỹ Giám đốc (Product Owner/Sponsor) về các ràng buộc pháp lý và chiến lược tiếp cận khách hàng. - Làm rõ câu hỏi: "Khi đặt lịch trực tuyến, thông tin tối thiểu cần thu thập là gì? Có bắt buộc phải kiểm tra BHYT ngay từ bước đặt lịch không hay để đến bước tiếp đón tại quầy?"

3. 2 hoạt động Validation cụ thể nên làm TRƯỚC khi bàn giao: - Hoạt động 1: Tổ chức buổi chạy thử nghiệm Prototype/Wireframe trực quan (User Experience Walkthrough) cùng Giám đốc và đại diện phòng khám ngay sau khi chốt thiết kế giao diện để họ duyệt trước luồng đi của dữ liệu. - Hoạt động 2: Triển khai UAT (User Acceptance Testing) quy mô nhỏ, mời một nhóm bệnh nhân giả định thực hiện thao tác đặt lịch thực tế để thu thập phản hồi về độ tiện dụng của các trường thông tin (CMND/BHYT).

# Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

## Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và đang ở màn hình đặt lịch khám trực tuyến. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn chuyên khoa, chọn bác sĩ, chọn khung giờ trống phù hợp và nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống ghi nhận lịch hẹn thành công, hiển thị màn hình thông báo kèm mã đặt chỗ và trạng thái "Chờ khám". |

Acceptance Criteria 2:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bác sĩ A đã có bệnh nhân đặt chỗ vào khung giờ 9:00 - 9:30 ngày 20/06/2026. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Một bệnh nhân khác vào ứng dụng và tìm kiếm lịch khám của Bác sĩ A vào ngày 20/06/2026. |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống phải ẩn hoặc làm mờ khung giờ 9:00 - 9:30, không cho phép bệnh nhân sau bấm chọn khung giờ này nữa. |

Acceptance Criteria 3:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đang ở giao diện điền thông tin đặt lịch khám. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân để trống trường "Triệu chứng/Lý do khám" (là trường bắt buộc) nhưng vẫn nhấn nút "Xác nhận đặt lịch". |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống không gửi yêu cầu đi, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay dưới trường đó: "Vui lòng nhập triệu chứng hoặc lý do khám bệnh". |

Acceptance Criteria 4:

| Given (Điều kiện ban đầu) | Thời gian hiện tại của hệ thống là 14:00 ngày 18/06/2026. |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân thực hiện đặt lịch khám vào khung giờ 14:15 cùng ngày (cách thời điểm hiện tại ít hơn thời gian quy định tối thiểu là 30 phút). |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị thông báo: "Lịch hẹn trực tuyến phải được đặt trước giờ khám ít nhất 30 phút. Vui lòng chọn khung giờ khác." |

## Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

Phân tích AC dễ bị bỏ sót:

AC dễ bị bỏ sót nhất: AC số 2 (Xử lý xung đột - Concurrency Control / Ngăn chặn đặt trùng khung giờ tại cùng một thời điểm) hoặc các AC liên quan đến việc "Hủy/Thay đổi lịch hẹn sát giờ". - Tại sao quan trọng và hậu quả nếu thiếu: * Trong môi trường thực tế, có thể có hàng chục bệnh nhân cùng truy cập vào app một lúc. Nếu thiếu AC xử lý xung đột đồng thời (Concurrency), trường hợp 2 bệnh nhân cùng nhấn "Xác nhận" vào một khung giờ của duy nhất một bác sĩ tại cùng một giây sẽ xảy ra (Race condition). - Hậu quả: Hệ thống báo thành công cho cả hai người, dẫn đến tình trạng một bác sĩ bị trùng lịch khám (Overbooking) tại phòng khám thực tế, gây trải nghiệm rất tồi tệ và mất uy tín. - Cách AC này ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển: - Khi AC này được viết rõ ràng từ đầu, Developer sẽ nhận thức được rủi ro và bắt buộc phải thiết kế giải pháp kỹ thuật ở tầng Cơ sở dữ liệu (ví dụ: Sử dụng Pessimistic/Optimistic Locking hoặc cơ chế giữ chỗ tạm thời trong 5 phút khi người dùng bắt đầu chọn khung giờ). Tránh được việc triển khai sơ sài dẫn đến bug logic nghiêm trọng khi hệ thống chạy thật (Production).

## Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): | AC 2: Ngăn chặn đặt trùng khung giờ của bác sĩ đã có người đặt trước. |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC_Booking_02: Kiểm tra tính khả dụng của khung giờ đã bị trùng. |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | Khung giờ 08:00 - 08:30 ngày 25/06/2026 của Bác sĩ Nguyễn Văn A đã được một bệnh nhân khác đặt thành công và lưu vào database. |
| Các bước thực hiện (Steps): | 1. Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản bệnh nhân thử nghiệm. 2. Chọn chức năng "Đặt lịch khám". 3. Chọn chuyên khoa và chọn tên Bác sĩ Nguyễn Văn A. 4. Chọn ngày khám là 25/06/2026. 5. Quan sát danh sách các khung giờ hiển thị trên màn hình. |
| Dữ liệu thử (Test data): | 1. Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản bệnh nhân thử nghiệm. 2. Chọn chức năng "Đặt lịch khám". 3. Chọn chuyên khoa và chọn tên Bác sĩ Nguyễn Văn A. 4. Chọn ngày khám là 25/06/2026. 5. Quan sát danh sách các khung giờ hiển thị trên màn hình. |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | Khung giờ 08:00 - 08:30 hiển thị ở trạng thái disable (làm mờ, chuyển sang màu xám) và người dùng không thể thực hiện hành động click/chọn vào ô này được. |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): |  |

# Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.